Synthèse de la démarche A3

Le A3 est une méthode de résolution de problèmes pratiquée par Toyota, qui décrit sur une seule feuille une problématique, du contexte jusqu’aux enseignements.

## Principe et esprit de la méthode

Le nom « A3 » vient du format international de papier (297 × 420 mm) sur lequel la démarche tient. Cette contrainte oblige à aller à l’essentiel : un seul support, lisible d’un coup d’œil, qui sert à la fois à penser, à dialoguer et à rendre compte.

- Principe de base : suivre une logique PDCA et la rendre visible sur une feuille unique, de gauche à droite : comprendre (gauche), puis agir et vérifier (droite).

- Un outil de dialogue : le A3 se construit sur le terrain, avec les équipes, et se présente à son manager ou à un coach, qui questionne plus qu’il ne corrige.

- Bons sujets : les problèmes soulevés par les clients, ou issus des andons opérateurs.

Les étapes se lisent en trois temps : comprendre (étapes 1 à 4), agir (étapes 5 et 6), puis vérifier et pérenniser (étapes 7 et 8).

## 1 – Clarifier le contexte et les enjeux

Attendu : un sujet pertinent, relié aux attentes du client et aux objectifs de l’entreprise, que chacun comprend de la même façon.

- Pourquoi ce sujet, et pourquoi maintenant ?

- Quel est l’enjeu pour le client, la sécurité, la qualité, les coûts, les délais ?

Outils associés :

- QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi) pour poser le sujet sans formulation vague.

- Indicateurs (KPI) en lien avec la stratégie.

## 2 – Comprendre la situation actuelle et analyser les causes

Attendu : une description factuelle et chiffrée de l’écart entre le standard attendu et le réel, observée sur le terrain.

- Aller voir sur le lieu même du problème (gemba).

- Quantifier : fréquence, localisation, tendance.

Outils associés :

- Feuille de relevés, Pareto, histogramme pour chiffrer l’écart.

- Cartographie du processus (MIFA) pour visualiser le flux.

- Comparaison conforme / non conforme pour isoler ce qui change.

## 3 – Définir les objectifs et la situation cible (court et long termes)

Attendu : un objectif mesurable, daté, ambitieux mais réaliste, avec un résultat visé à court terme et une cible à long terme.

- Exprimer l’objectif en valeur de départ, valeur cible et échéance.

- Distinguer le gain rapide de l’ambition durable.

Outils associés :

- Objectifs SMART.

- Indicateurs (KPI) de résultat et de processus.

## 4 – Identifier les causes racines

Attendu : une ou plusieurs causes racines prouvées sur le terrain, au-delà des symptômes.

- Énumérer les causes possibles, puis les vérifier.

- Descendre jusqu’à la cause sur laquelle on peut agir.

Outils associés :

- Diagramme d’Ishikawa (6M) pour énumérer et classer les causes possibles.

- 5 Pourquoi pour descendre jusqu’à la cause racine.

- Arbre des causes pour relier les causes entre elles.

## 5 – Définir et mettre en œuvre les contre-mesures

Attendu : au moins une contre-mesure par cause racine, choisie sur des critères explicites et validée avec les équipes concernées.

- Envisager plusieurs solutions, puis retenir les plus efficaces et les plus simples.

- Anticiper l’effet sur les autres équipes et sur le client.

Outils associés :

- Matrice impact / effort.

- Critères de choix : coût, délai, efficacité.

## 6 – Établir le plan d’actions

Attendu : un plan clair : qui fait quoi, pour quand, avec quel suivi.

- Engager une action ou un changement à la fois pour comprendre les impacts.

- Désigner un responsable et une échéance pour chaque action.

Outils associés :

- Plan d’actions (Qui, Quoi, Quand).

- Planning (Gantt) et management visuel pour le suivi.

## 7 – Mesurer les résultats et standardiser

Attendu : la preuve que l’objectif est atteint, puis la fixation de la nouvelle façon de faire pour éviter le retour en arrière.

- Comparer la situation avec l’état initial et avec l’objectif ; vérifier l’absence d’effet négatif ailleurs.

- Si les résultats sont satisfaisants, standardiser ; sinon, ajuster et relancer un cycle.

Outils associés :

- Indicateurs (KPI) avant / après et carte de contrôle pour détecter les dérives.

- Standard de travail et procédures mises à jour.

## 8 – Capitaliser : Lessons Learned

Attendu : les enseignements sont formalisés et partagés pour être réutilisés ailleurs.

- Qu’a-t-on appris sur le produit, le processus, notre façon de travailler ?

- Qui d’autre peut en profiter ? Quel nouveau sujet ouvre-t-on ?

Outils associés :

- Fiche Lessons Learned.

- Partage en réunion d’équipe et transversalisation aux sujets similaires.

## Tableau récapitulatif

| Étape | Question | Attendu | Outils |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Contexte et enjeux | Pourquoi ce sujet ? | Enjeux clarifiés et partagés | QQOQCCP, KPI |
| 2 Situation actuelle | Où en est-on vraiment ? | Écart factuel et chiffré | Relevés, Pareto, MIFA |
| 3 Objectifs et cible | Que vise-t-on, et pour quand ? | Objectif mesurable, court et long termes | SMART, KPI |
| 4 Causes racines | Pourquoi est-ce arrivé ? | Causes racines prouvées | Ishikawa, 5 Pourquoi |
| 5 Contre-mesures | Que fait-on contre chaque cause ? | Une contre-mesure par cause racine | Matrice impact / effort |
| 6 Plan d’actions | Qui fait quoi, quand ? | Plan daté avec responsables | Plan d’actions, Gantt |
| 7 Résultats et standard | Ça marche, et ça tient ? | Objectif atteint, standard mis à jour | KPI, standards |
| 8 Lessons Learned | Qu’en retient-on ? | Enseignements partagés | Fiche Lessons Learned |

## Lien avec le PDCA et le 8D

- PDCA : Plan = étapes 1 à 5 ; Do = étape 6 ; Check et Act = étapes 7 et 8.

- 8D : contexte, enjeux et situation actuelle (D1 à D3, avec D4 si le client est touché), causes racines (D5), contre-mesures et plan d’actions (D6), résultats et standard (D7), Lessons Learned (D8).

- Choisir : le PDCA pour un problème simple traité pas à pas, le A3 pour un sujet à présenter et à discuter sur une feuille, le 8D pour un problème client formel, avec équipe et rapport.